重庆化工职业学院长寿校区2022年附属工程项目

配电增容工程设计服务询价调研公告

因工作需求，现就重庆化工职业学院长寿校区2022年附属工程项目配电增容工程设计服务发布询价调研公告，欢迎符合条件的相关单位前来参加。

一、项目概况与服务范围

1.1项目地点：重庆化工职业学院长寿校区。

1.2项目概况：

我校长寿校区投入使用以来，各实训室建设过程中陆续增加了各种电气设备（含专业设备），使用过程中有出现跳闸等现象。为保障正常教学，现需对各实训室线路和长寿校区配电开展合理化改造和增容。

长寿校区占地面积约538亩，已建成建筑总面积约16万m2。设10kv开闭所1座，10kV-400V低压配电室2座，3座高压环网柜，10kV-400V箱式变电站13座；现有教学楼、实训楼、学生公寓、食堂、综合楼等建筑，其中第一、第二实训楼，具体情况如下：

第一实训楼，为多层公共建筑（共6F），建筑主体高度24米，总建筑面积为19277.48平方米，房间主要功能为专业设备实训室、实验室、实训教室及办公室等。

第二实训楼，为多层公共建筑共（-1F/5F），建筑主体高度20.1米，总建筑面积为27718.81平方米；其中地上房间功能主要为专业设备实训室、实验室、实训教室及办公室等，地下车库共一层，属II类车库。

重庆化工职业学院长寿校区2022年附属工程项目配电增容工程已完成改造方案建议书编制。

1.3服务范围：

按照改造方案建议书，完成重庆化工职业学院长寿校区2022年附属工程项目配电增容工程相关的设计任务。包括但不限于：

1、第一实训楼：1）增加高、低压配电柜及变压器、修改原有低压配电柜、电缆、桥架、线管、辅材；2）增加消防模块及线缆，将新增消防强切接入火灾报警系统；

2、第二实训楼：1）增加或修改低压配电柜电缆、桥架、线管、辅材；2）增加消防模块及线缆，将新增消防强切接入火灾报警系统；

3、完成本次范围内室外电力管网等增容改造设计；

4、空调负荷为单独干线，在原有干线中修改，施工图设计阶段具体落实；

5、满足甲方第一、二实训室内其他实验室电力增容需求，完成施工图，并解决施工图问题，配合施工单位完成施工；

6、设计单位需在改造方案建议书基础上对改造区域开展用电监测，根据实际监测数据及后期发展综合考虑；

7、据业主要求按时按质提交设计成果。

1.4设计服务期限：20日历天，其中：现场踏勘3日历天，方案设计7日历天，施工图设计10日历天。

1.5质量标准：1.设计质量要求：必须满足国家及重庆市的有关标准、规范要求，设计深度必须达到《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》中有关要求。2.设计内容要求：（1）必须满足业主及双方签订设计合同的要求。（2）必须执行国家现行设计规范规定、各级政府相关规定等。（3）设计单位在出具设计成果方案设计（含估算）、施工图设计文件前，其设计成果均需征得业主的确认。3.服务工作要求：（1）按业主要求及规定的时间提供设计成果。（2）按业主要求就有关设计问题进行澄清、答疑等。4.其他相关工作要求：（1）配合涉及到本项目的其它相关设计、施工单位的工作，并提供相关的资料，出席相关会议。（2）按业主要求提供涉及到本项目的文字、图片、幻灯片等会议资料，出席相关会议。（3）设计人应提交各阶段的全套电子文件，在施工图完成后五天内提交全套施工图设计电子文件一套。（4）设计人提交的各阶段电子文件应保证与各阶段纸质文件完全一致，电子版文件名（图号+图名）与纸质文件吻合，并按纸质文件目录排列。（5）按业主要求完成其它涉及到本项目的相关设计方面的工作。

1.6成果要求（包括但不限于）

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工图设计 | 8 | 合同签订后20工作日 |  |
| 说明 | 1.纸质文件应当加盖单位法定名称章、单位设计资质章和规定的注册执业印章；电子文件中的文字为 doc 格式、图形为 dwg 格式，并应使用 U 盘贮存。 2.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。 |  |  |  |

二、设计服务费用

设计服务费请各有意向单位来本校现场踏勘，结合本单位实际情况报价。

项目设计费取费基数按预算工程造价约180万元计取，计费原则按照《工程勘察设计收费标准（2002年修订版本）》计算，请各单位结合本单位实际情况及设计能力报价，设计费用为总价方式报价，并体现报价收费率。

三、意向单位资格要求

3.1资质要求及营业执照

- 具备建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业甲级或以上，投标人须提供有效的资质证书。

（2）具备有效的营业执照。意向单位须在报价函资格证明文件中提供有效的带二维码标识的营业执照（营业执照记载的经营范围不作为否决投标的条件）。

3.2人员资格要求

1.设计总负责人的资格要求：意向单位拟派的设计总负责人应具有高级工程师+电气注册师（供配电）资格且必须在意向单位本单位注册。

2.设计团队其他主要人员要求：专业负责人为高级工程师，设计人为高级工程师或工程师，须为意向单位在职职工。

3.3业绩要求

1.业绩时间要求：投标截止日前3年，指意向单位在2018年1月1日起至投标截止日止（以合同签订时间为准）完成的1个类似设计业绩。

2.业绩规模要求：

工程类别：建筑电气相关工程，若同时设置了项目金额和工程规模要求，则只须满足其中之一：

工程投资估算额：180万元及以上；工程规模：总建筑面积3万平方米及以上。

3.业绩证明材料要求：意向单位须提供合同协议书，意向单位应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。

本次调研不接受联合体报价。

注：上述供应商资质要求所须提交的相关证明材料均为复印件（须加盖本单位公章）。

五、询价调研文件内容包括：

（一）报价函（格式见附件、须加盖本单位公章）

（二）资格证明文件（须加盖本单位公章）

1 法人营业执照副本复印件

2 资质证书复印件

（三）业绩证明材料（须加盖本单位公章）

文件份数：纸质一份（密封并加盖单位公章）

六、资料送达地址及联系方式

请有意向的单位于2022年10月10日12：00前将相关材料密封送达，逾期送达视为报价无效。相关材料可当面递交或邮寄。地址：重庆化工职业学院长寿校区创业园2405室。

联  系  人：何老师；     联系电话：02381880151

项目负责人：晏老师；     联系电话：02381880217

监  督  人：郑老师；     联系电话：02381886051

封面格式

响 应 文 件

项目名称：

意向单位：                                     （加盖公章）

日    期：         年      月      日

报  价  函

- 项目名称：

重庆化工职业学院2022年度长寿校区配电增容工程设计服务

二、设计服务范围

重庆化工职业学院长寿校区。

三、设计服务内容:

按照改造方案建议书，完成重庆化工职业学院长寿校区2022年附属工程项目配电增容工程相关的设计任务。包括但不限于：1、第一实训楼：1）增加高、低压配电柜及变压器、修改原有低压配电柜、电缆、桥架、线管、辅材；2）增加消防模块及线缆，将新增消防强切接入火灾报警系统；2、第二实训楼：1）增加或修改低压配电柜电缆、桥架、线管、辅材；2）增加消防模块及线缆，将新增消防强切接入火灾报警系统；3、完成本次范围内室外电力管网等增容改造设计；4、空调负荷为单独干线，在原有干线中修改，施工图设计阶段具体落实；5、满足甲方第一、二实训室内其他实验室电力增容需求，完成施工图，并解决施工图问题，配合施工单位完成施工；6、设计单位需在改造方案建议书基础上对改造区域开展用电监测，根据实际监测数据及后期发展综合考虑；7、据业主要求按时按质提交设计成果。

设计服务期限：20日历天，其中：现场踏勘3日历天，方案设计7日历天，施工图设计10日历天。

五、报价：

注：本报价为包干价，已包含设计服务费、交通费、通讯费、设备（仪器）使用费、劳务费、加班费、管理费、意外险费、利润、税金、工伤保险费等一切费用。

报价单位：

法定代表人（或其委托代理人）：

联系电话：

公司地址：                                              （报价单位盖章）

年    月    日

资格证明文件

1.企业资质及营业执照

2.人员资格证明材料

3.业绩证明材料