重庆化工职业学院长寿校区2025年维修改造—校舍维修改造项目及江北校区2025年维修改造项目设计服务询价调研公告

因工作需求，现就重庆化工职业学院长寿校区2025年维修改造—校舍维修改造项目及江北校区2025年维修改造项目设计服务发布询价调研公告，欢迎符合条件的相关单位前来参加。

一、项目概况与服务范围

1.1建设地点：重庆化工职业学院长寿、江北两校区。

1.2项目概况：在本年度维修改造预算范围内开展相关工作，具体维修改造内容如下：

1、长寿校区校舍维修改造：

（1）第一、三学生公寓地面改造，面积约2.44万平方米；

（2）墙面维修，面积约6万平方米；

（3）修建学生一公寓旁东大门。

2、江北校区维修改造：

（1）二教五楼报告厅墙面、吊顶、照明、门窗改造，面积约130平方米；

（2）给水管道维修改造。

3、两校区日常维修、应急抢险：

包括但不限于围墙、栏杆维修，人行道路、车行道路、环境地面修补美化，防水修补、内外墙面维修、楼地面修补、管网抢修等不可预计的零星维修。

1.3维修改造预算及设计费取费基数：

1、本年度维修改造计划投资：

长寿校区约390万元，江北校区约80万元，合计约470万元。

2、项目设计费取费基数：

设计费取费基数仅计算以下两部分内容：

（1）长寿校区维修改造：第一、三学生公寓一层地面改造及东大门改造，预算约100万元；

（2）江北校区维修改造：二教楼五楼报告厅及校区给水管道维修改造，预算约72万元；

取费基数合计约172万元。

3、其他说明：

（1）日常维修、应急抢险及其他零星维修，不纳入设计费取费基数,但相关设计服务仍需按要求提供；

（2）如因学校工作需要调整设计内容，设计单位须按调整后的需要进行设计，且不另行收取设计费。

1.4设计成果要求（包括但不限于）

1、根据维修改造内容设计，出具审查合格的建筑、结构、给排水、电气、给水管道维修等施工图，其中长寿校区学生一公寓旁东大门、江北校区二教五楼报告厅需做效果图。协助甲方完成第三方审图机构审查，取得施工图设计审查合格书。

2、日常维修、应急抢险及其他零星项目根据学校维修需求出具设计图纸。

1.5设计服务期限：

1、维修改造工程设计服务期限：10日历天，具体安排如下：

（1）现场调研阶段：2日历天，完成项目现场勘查及需求确认；

（2）方案设计及施工图设计阶段：8日历天，完成建筑、结构、给排水、电气、给水管道维修等施工图设计，并协助甲方完成第三方审图机构审查，取得施工图设计审查合格书。其中，长寿校区学生一公寓旁东大门、江北校区二教五楼报告厅需额外完成效果图设计。

2、日常维修、应急抢险及其他零星项目设计服务：在本年度维修改造工程施工过程中，根据学校维修需求及时出具相关设计图纸。

1.6设计质量标准

1、设计质量要求：

（1）设计成果必须符合国家及重庆市相关标准、规范的要求；

（2）设计深度须满足《建筑工程设计文件编制深度规定（2016 年版）》的规定。

2、设计内容要求：

（1）设计成果须满足业主及双方签订的设计合同要求；

（2）设计过程中须严格执行国家现行设计规范及各级政府相关规定；

（3）设计单位在提交方案设计、施工图设计（含估算）等设计成果前，须征得业主确认。

3、服务工作要求：

（1）按业主要求及规定时间节点提交设计成果；

（2）根据业主要求，就设计相关问题进行澄清、答疑等。

4、其他相关工作要求：

（1）配合本项目其它相关设计、施工单位的工作，提供所需资料并出席相关会议；

（2）按业主要求提供与本项目相关的文字、图片、幻灯片等会议资料，并出席相关会议；

（3）根据业主要求，完成本项目其他相关的设计工作。

二、项目预算

项目设计费取费基数按预算工程造价约172万元（涉及需出具建筑、结构施工图的部分）计取，计费原则依据《工程勘察设计收费标准（2002年修订版本）》执行，请各单位根据自身实际情况及设计能力进行总价方式报价，并在报价中明确体现报价的收费率。

三、意向单位资格要求

3.1资质要求及营业执照

1、具备建设行政主管部门颁发的工程设计建筑行业资质乙级或以上，意向单位须提供有效的资质证书。

2、具备有效的营业执照。意向单位须在报价函资格证明文件中提供有效的带二维码标识的营业执照（营业执照记载的经营范围不作为否决的条件）。

3.2人员资格要求

1、设计总负责人的资格要求：意向单位拟派的设计总负责人应具有建筑专业高级职称（或正高级职称）和一级注册建筑师资格且必须在意向单位本单位注册。

2、设计团队其他主要人员要求：结构专业、给排水、电气负责人各 1 人，专业负责人必须具备工程类中级及以上技术职称，须为意向单位在职职工。

3.3业绩要求

1、业绩时间要求：

意向单位须提供在2022年1月1日至调研截止日期间（以合同签订时间为准）完成的1个年度维修改造类似设计业绩。

2、业绩规模要求：

（1）工程类别：建筑工程中的公共建筑或居住建筑（改造类）；

（2）项目金额和工程规模要求，只须满足其中之一：

工程投资估算额：170万元及以上；

工程规模：总建筑面积3万平方米及以上。

3、业绩证明材料要求：

（1）意向单位须提供合同协议书作为业绩证明材料；

（2）意向单位应对其提供的业绩证明材料的真实性负责。

特别说明：

（1）本次调研不接受联合体报价；

（2）上述供应商资质要求所需提交的相关证明材料均为复印件（须加盖本单位公章）。

四、询价调研响应文件内容包括：

4.1报价函（格式见附件、须加盖本单位公章）

4.2资格证明文件（须加盖本单位公章）

1、资质及营业执照

2、人员资格证明材料

3、业绩证明材料

4.3技术文件（须加盖本单位公章）

为便于学校了解意向单位的实力，意向单位须根据项目需求做一份示意的概念性方案设计，内容包含并不限于图纸图说、彩色效果图、合理化优化建议、设计服务承诺。

下一步，学校将根据收到的意向单位报价、技术文件综合考虑，发出询价邀请。

文件份数：纸质一份（密封并加盖单位公章）

五、资料送达地址及联系方式

请有意向的单位于2025年3月27日17：00前将相关材料密封送达，逾期送达或未按要求密封视为报价无效。相关材料可当面递交或邮寄。地址：重庆化工职业学院长寿校区创业园2404室。

联  系  人：宋老师；     联系电话：02381880151

项目负责人：晏老师；     联系电话：02381880217

监  督  人：郑老师；     联系电话：02381886051

封面格式

响 应 文 件

项目名称：

意向单位：                                     （加盖公章）

日    期：         年      月      日

报  价  函

一、项目名称

重庆化工职业学院长寿校区2025年维修改造—校舍维修改造项目及江北校区2025年维修改造项目设计服务

二、服务范围

（一）维修改造工作内容：

1、长寿校区校舍维修改造：

（1）第一、三学生公寓地面改造，面积约2.44万平方米；（2）墙面维修，面积约6万平方米；（3）修建学生一公寓旁东大门。

2、江北校区维修改造：

（1）二教五楼报告厅墙面、吊顶、照明、门窗改造，面积约130平方米；（2）给水管道维修改造。

3、两校区日常维修、应急抢险：

包括但不限于围墙、栏杆维修，人行道路、车行道路、环境地面修补美化，防水修补、内外墙面维修、楼地面修补、管网抢修等不可预计的零星维修。

（二）维修改造预算及设计费取费基数：

1、本年度维修改造计划投资：长寿校区约390万元，江北校区约80万元，合计约470万元。

2、项目设计费取费基数：设计费取费基数仅计算以下两部分内容：（1）长寿校区维修改造：第一、三学生公寓一层地面改造及东大门改造，预算约100万元；（2）江北校区维修改造：二教楼五楼报告厅及校区给水管道维修改造，预算约72万元；取费基数合计约172万元。

3、其他说明：（1）日常维修、应急抢险及其他零星维修，不纳入设计费取费基数,但相关设计服务仍需按要求提供；（2）如因学校工作需要调整设计内容，设计单位须按调整后的需要进行设计，且不另行收取设计费。

（三）设计成果要求（包括但不限于）

1、根据维修改造内容设计，出具审查合格的建筑、结构、给排水、电气、给水管道维修等施工图，其中长寿校区学生一公寓旁东大门、江北校区二教五楼报告厅需做效果图。协助甲方完成第三方审图机构审查，取得施工图设计审查合格书。2、日常维修、应急抢险及其他零星项目根据学校维修需求出具设计图纸。

（四）设计服务期限：

1、维修改造工程设计服务期限：10日历天，具体安排如下：（1）现场调研阶段：2日历天，完成项目现场勘查及需求确认；（2）方案设计及施工图设计阶段：8日历天，完成建筑、结构、给排水、电气、给水管道维修等施工图设计，并协助甲方完成第三方审图机构审查，取得施工图设计审查合格书。其中，长寿校区学生一公寓旁东大门、江北校区二教五楼报告厅需额外完成效果图设计。

2、日常维修、应急抢险及其他零星项目设计服务：在本年度维修改造工程施工过程中，根据学校维修需求及时出具相关设计图纸。

三、报价

项目设计费取费基数按预算工程造价约172万元（涉及需出建筑、结构施工图的部分）计取，计费原则按照《工程勘察设计收费标准（2002年修订版本）》计算，请各单位结合本单位实际情况及设计能力报价，设计费用为总价方式报价，并体现报价收费率。

总价（人民币）           元，收费率     %（若总价和收费率不一致，以总价为准）。

注：本报价为包干价，已包含设计费、交通费、通讯费、设备（仪器）使用费、劳务费、加班费、管理费、意外险费、利润、税金、工伤保险费等一切费用。

报价单位：

法定代表人（或其委托代理人）：

联系电话：

公司地址：

（报价单位盖章）

年    月    日

资格证明文件

一、企业资质及营业执照

二、人员资格证明材料

三、业绩证明材料

技术文件

（格式自定）