重庆化工职业学院2025年附属工程项目造价
咨询服务询价调研邀请函
因工作需求，现就重庆化工职业学院2025年附属工程项目造价咨询服务进行询价调研，欢迎符合条件的相关单位前来参加。
一、项目情况
1.1建设地点：重庆化工职业学院长寿校区、江北校区。
1.2建设性质：改造、维修维护
1.3建设时间：2025年7月-12月。
1.4项目总投资额：约835万元。
1.5工程项目内容：
1.5.1 长寿校区校舍维修改造工程

1.5.1.1项目名称：长寿校区校舍维修改造工程
1.5.1.2建设地址：重庆化工职业学院长寿校区
        1.5.1.3建设内容：第一、三学生公寓地面改造，面积约2.44万平方米，墙面维修面积约6万平方米，修建学生一公寓旁东大门，其他零星维修及不可预测的维修工程。
        1.5.1.4工程造价：约390万元。
1.5.2 江北校区校舍维修改造工程
1.5.2.1项目名称：江北校区校舍维修改造工程 
1.5.2.2建设地址：重庆化工职业学院江北校区
        1.5.2.3建设内容：江北校区二教五楼报告厅墙面、吊顶、照明、门窗改造，面积约130平方米；内外墙面及楼地面修复，防水修复，天棚吊顶维修，管道维修等零星维修及应其他急抢险工作。
        1.5.2.4工程造价：80万元。
1.5.3 长寿校区室外消防管网改造
1.5.3.1项目名称：长寿校区室外消防管网改造
1.5.3.2建设地址：重庆化工职业学院长寿校区
        1.5.3.3建设内容：对长寿校区总长约 1.3 万米室外消防管道含（室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统）进行维修、改造，其他零星维修及不可预测的维修工程。
        1.5.1.4工程造价：约365万元。
二、造价咨询服务费用预算
项目预算编制费用按照重庆市物价局关于【工程造价咨询服务收费标准的通知】渝价〔2013〕428 号计算，项目根据设计及投资要求在预算编制过程中要作相应调整，请各报价单位根据本单位实际情况，结合项目具体要求报造价咨询服务费，我校将结合各单位报价情况制定限价。
三、造价服务要求：
3.1服务范围
3.1.1承接单位须严格按照重庆市2018定额及最新配套文件，完成我校2025年度三个项目的造价预算编制工作。
3.2核心工作要求
3.2.1全过程无条件配合调整
3.2.1.1自设计图初稿/草稿阶段即启动预算编制，在收到图纸后10个日历天内完成首版预算。
3.2.1.2无论是否已形成初稿或定稿，对因设计变更、校方要求导致的预算调整（含增项/减项），须在3个日历天内无条件完成修改，不另计费用。
3.2.2现场踏勘与品牌推荐
3.2.2.1编制前须对三个项目经行实地勘察，分项目提交踏勘记录（含现场照片、测量数据）作为报告附件。
3.2.2.2预算中主要主材、设备需注明价格依据，提供≥3个同档次品牌推荐（含市场价对比表），说明定价合理性。
3.2.3分项报告与时效要求

3.2.3.1三个项目须独立出具造价咨询报告，不得合并编制。
3.2.3.2遇紧急任务时，需按校方要求提前介入编制（如依据草图测算）。
3.3成果交付

3.3.1报告要求：

3.3.1.1含完整的工程量清单、计价依据说明、品牌推荐表

3.3.1.2需配套提供调整版本的修改说明（列明变更内容及造价影响）

3.3.2成果质量要求

3.3.2.1预算误差率控制在±3%以内（以最终结算审计为准）；
3.3.2.2最终结算价与预算价偏差超过±5%时，承接方需免费提供偏差分析报告；
3.3.2.3如因承接方漏项、错算导致结算超预算5%以上，需承担相应责任。
3.4报告审核流程

3.4.1初稿审核

3.4.1.1承接方提交预算初稿后，我校将在5个工作日内提出书面修改意见。

3.4.1.2承接方须在3个工作日内完成复核修订。

3.4.2终版确认

3.4.2.1修订稿经校方确认后，承接方须在2个工作日内出具正式报告（加盖造价师执业章及单位公章）。

3.4.3版本管理

3.4.3.1报告中需用色标区分修改内容（如初稿红色、修订稿蓝色、终稿绿色）。

3.5争议解决机制

3.5.1计价依据争议

3.5.1.1以重庆市2018定额及最新配套文件为基准。

3.5.1.2若对定额子目适用性存在分歧，承接方需提供3个同类项目案例佐证其合理性。

3.5.2材料价格争议

3.5.2.1若校方对推荐品牌价格存疑，承接方需在24小时内补充提供：

3.5.2.1.1重庆市工程造价信息网同期报价

3.5.2.1.2家以上建材市场经销商书面报价单

3.5.2.1.3电商平台（如京东工业、1688）同型号产品成交截图

3.6付款方式：

3.6.1 80%合同款：于造价咨询报告交付并校方确认后支付。
3.6.2 20%尾款：在项目竣工验收后10个日历天内支付（需完成施工阶段造价答疑、过程签证审核等配合工作）。
3.7违约条款

3.7.1延期责任

3.7.1未按时限完成编制/调整的，按500元/日历天扣减服务费。

3.7.2质量责任

3.7.2.1品牌推荐不符合市场行情的，需重新补充并承担延期责任。

3.7.2.2因预算编制错误导致校方损失的，承接方需按实际损失赔偿。

3.8其他要求

3.8.1联系人机制

3.8.1.1指定1名专职造价师全程对接，并提供7×12小时应急响应（重大调整需2小时内启动修改）。

3.8.1.2资料归档

3.8.1.2.1项目完成后，需提供完整电子版（含CAD算量文件、Excel清单）归档。
四、供应商资格要求
（一）一般资格条件
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6、符合法律、行政法规规定的其他条件。
（二）业绩要求
1、2022年1月1日至调研公告截止之日止，承担过改造、维修维护造价咨询服务业绩至少一项 。业绩证明材料提供造价咨询服务合同扫描件。
（三）资格要求及营业执照
在人员、设备、资金等方面具有相应能力的独立法人单位，并在营业执照经营范围上有工程造价咨询业务。  
五、询价调研文件内容包括：
1、报价函（格式见附件、须加盖本单位公章）
2、资格证明文件（须加盖本单位公章）
（1）资格及营业执照
（2）人员资格证明材料

（3）业绩证明材料

3、其他响应文件（须加盖本单位公章）
为便于学校了解意向单位的实力，须根据项目需求做一份响应文件，内容包含并不限于按时、保质、高效、合理化建议、服务承诺。
下一步，学校将根据收到的意向单位报价、响应文件综合考虑，发出询价邀请。
六、资料送达地址及联系方式

请有意向的单位于2025年4月7日12：00前将相关材料密封送达，逾期送达或未按要求密封视为报价无效。相关材料可当面递交或邮寄。地址：重庆化工职业学院长寿校区创业园2403室。

联  系  人：何老师；     联系电话：02381880289
项目负责人：晏老师；     联系电话：02381880217

监  督  人：郑老师；     联系电话：02381886051

                                                   重庆化工职业学院基建后勤处
                                                  2025.4.1
附件

重庆化工职业学院重庆化工职业学院2025年附属工程造价咨询服务
询价调研响应文件
项目名称：                              
报价单位：                                 （加盖公章）
日    期：         年      月      日

                            报  价  函
1、 项目名称：
重庆化工职业学院2025年附属工程项目造价咨询服务

二、造价咨询工程项目内容
1、长寿校区校舍维修改造工程
一、三学生公寓地面改造，面积约2.44万平方米，墙面维修面积约6万平方米，修建学生一公寓旁东大门，其他零星维修及不可预测的维修工程。
     2、江北校区校舍维修改造工程
        江北校区二教五楼报告厅墙面、吊顶、照明、门窗改造，面积约130平方米；内外墙面及楼地面修复，防水修复，天棚吊顶维修，管道维修等零星维修及应其他急抢险工作。
     3、长寿校区室外消防管网改造
        对长寿校区总长约 1.3 万米室外消防管道含（室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统）进行维修、改造，其他零星维修及不可预测的维修工程。
三、造价咨询服务范围:
长寿校区校舍维修改造工程（项目投资约390万元）、江北校区校舍维修改造工程（项目投资约80万元）、长寿校区室外消防管网改造（项目投资约365万元），三个项目单独出具造价咨询报告。

四、报价：         元。（大写：             ）
注：本报价为包干价，已包含咨询服务费、交通费、通讯费、设备（仪器）使用费、劳务费、加班费、管理费、意外险费、利润、税金、工伤保险费等一切费用。
报价单位：                       
法定代表人（或其委托代理人）：                        
联系电话：                  
公司地址：                  
（报价单位盖章）
                                                  年    月    日
资格证明文件

一、企业资格及营业执照
二、人员资格证明材料

三、业绩证明材料

其他响应文件
（格式自定）
